迭代计划

制定日期：2025/10/25

| 组号 | 5 | 项目名称 | 无人机虚拟仿真训练平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 环境与物理模拟，三维场景重建 | 计划起止日期 | 2025/11/6 – 2025/12/17 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 进行系统整合; 11/6-12/17; 全体人员. 2; 实现风场算法; 11/6-12/17; 潘隆俊. 3; 实现雨雾天气粒子系统。; 11/6-12/17; 彭奕涛. 4; 生成城市场景与林地场景; 11/6-12/17; 胡衍滨. 解决SOM数据重建问题; 11/6-12/17; 洪旸. |
| 预期成果： 具备动态天气的仿真环境（风、雨、雾）。 基于真实OSM数据生成的3D城市模型。 无人机飞行受风力干扰体现明显。 |  |  |  |
| 数据风险： OSM数据缺失或格式不统一。 应对： 准备备用的高精度地图数据源，编写容错代码。 技术风险： 大规模场景生成导致帧率下降。 应对： 采用对象池技术（Object Pooling）和LOD（多细节层次）技术。 |  |  |  |