迭代计划

制定日期：2025/10/25

| 组号 | 5 | 项目名称 | 无人机虚拟仿真训练平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 任务系统搭建 | 计划起止日期 | 2025/12/18 – 2025/12/31 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 项目整合; 12/18 –/12/31; 全体人员. 2; 实现无人机的手柄控制; 12/18 –/12/31; 潘隆俊. 3; 设计项目UI; 12/18 –/12/31; 彭奕涛. 4; 优化场景，对任务系统进行支持; 12/18 –/12/31; 胡衍滨. 5; 实现任务系统; 12/18 –/12/31; 洪旸. |
| 预期成果： 包含完整的任务流程。 实时显示飞行参数的界面与整体UI。 任务结束后可生成数据报告。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 临近期末，成员的时间可能碎片化，任务粒度需要尽可能细化从而确保产出 |  |  |  |