迭代计划

制定日期：2025/12/31

| 组号 | 5 | 项目名称 | 无人机虚拟仿真训练平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 整合优化 | 计划起止日期 | 2026/1/1-2026/1/10 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 全面测试; 1/1-1/10; 全体人员. 2; 录制演示视频并撰写PPT; 1/1-1/10; 潘隆俊. 3; 撰写PPT; 1/1-1/10; 彭奕涛. 4; 撰写PPT与相关文档; 1/1-1/10; 胡衍滨. 5; 清除冗余代码并撰写PPT; 1/1-1/10; 洪旸. |
| 预期成果： 最终可交付的软件安装包（Release版）。 完整的项目技术文档和演示视频。 系统运行稳定，无Crash级别Bug。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 文档撰写拖延。 应对：在前期已同步记录，本阶段主要是整理，确保不积压到最后一天。 |  |  |  |