迭代评估报告

评估日期：2025/11/11

| 组号 | 5 | 项目名称 | 基于三维场景重建的无人机模拟器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 核心控制与架构搭建 | 计划起止日期 | 2025/10/15 – 2025/11/10 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） 完成了系统架构设计，确定了使用Unity作为开发引擎。项目框架已建立，Git工作流运作正常。 无人机基础飞行功能（起飞、降落、移动）及相机系统已实现。 |  |  |  |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 评审： 进行了1次架构评审，修正了模块耦合过高的问题。 测试： 执行了冒烟测试，基本功能通过；单元测试覆盖率达到40% |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 暂无 |  |  |  |
| 经验和教训： 前期对物理参数的预研不足，导致调试花费了比预期更多的时间，下个迭代需提前准备OSM数据格式的研究 |  |  |  |