迭代评估报告

评估日期：2025/12/18

| 组号 | 5 | 项目名称 | 无人机虚拟仿真训练平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 环境与物理模拟，三维场景重建 | 计划起止日期 | 2025/11/6 – 2025/12/17 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） 实现了可变风向/风速的风场，完成了雨雾视觉效果。 成功解析OSM数据，并实现了简单的白模城市生成 成功创建了初步的城市与林地模型 |  |  |  |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 评审： 进行了代码走查，优化了OSM解析性能。 测试： 进行了压力测试，测试了在进入不同场景时FPS的稳定 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） Osm数据生成的城市白模型过于简单，无法满足仿真训练平台要求，后期寻求解决方案或者放弃该方法 |  |  |  |
| 经验和教训： 第三方数据（OSM）的清洗工作量比预想大 |  |  |  |