迭代评估报告

评估日期：2026/1/1

| 组号 | 5 | 项目名称 | 无人机虚拟仿真训练平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 任务系统搭建 | 计划起止日期 | 2025/12/18 – 2025/12/31 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） 任务系统逻辑闭环，支持计时、计分。 UI界面美化完成，HUD数据更新无延迟。 实现了CSV格式的飞行数据导出。 |  |  |  |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 邀请导师进行了用户可用性测试，测试结果在易用性上合格，调整了UI布局以防遮挡视野。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 问题： 任务判定范围太小，导致无人机难以触发检查点。 变更： 将触发半径从1米调整为3米。 返工： 无重大返工。 |  |  |  |
| 经验和教训： UI与逻辑分离的设计模式让后期调整界面非常轻松，值得保持 |  |  |  |