迭代评估报告

评估日期：2026/1/11

| 组号 | 5 | 项目名称 | 无人机虚拟仿真训练平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 整合优化 | 计划起止日期 | 2026/1/1-2026/1/10 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） 项目通过性能测试，平均帧率稳定在60FPS以上。 完成了3分钟的演示视频录制与剪辑。 交付了包含需求、设计、测试报告的全套文档。 |  |  |  |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 进行了项目终期验收评审。完成了全量回归测试，剩余若干个低优先级UI Bug（不影响功能），决定挂起。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 暂无 |  |  |  |
| 经验和教训： 项目整体按时交付。代码封版策略非常有效，避免了上线前的混乱。团队协作默契，四人职责互补是成功的关键。 |  |  |  |