项目总结报告

日期：2026.1.7

| 组号 | 5 | 项目名称 | 无人机虚拟仿真训练平台 |
| --- | --- | --- | --- |

项目工作小结

1. 项目有哪些特点和亮点？例如业务特色、架构风格、设计模式、模型、算法、项目协同等 项目主要解决的市面上无面向任务的无人机虚拟仿真平台的痛点，开发了一个基于Unity的任务模块可扩展的无人机虚拟仿真平台，填补了市场空白 2. 项目的质量控制如何？简要一一列出。例如软件评审、单元测试、API测试、系统的功能测试、性能测试、兼容性测试、界面测试等等 对于系统的功能测试与性能测试、单元测试、API测试、界面测试均做了适量的验证，软件评审则主要与用户共同展开，不断与用户进行磋商，修改需求。 3. 项目的主要经验和教训。注：各写三条 1. 模块化架构设计提升可扩展性 2. 配置与代码分离降低调试成本 3.需勤与用户和项目专家沟通，不断修正开发方向 1.开发开始较晚，导致进度大部分后期完成 2.分配工作时没有做详细的设计调查，导致开发时分工不够均匀 3.开发协同做的较差，没有合理运用版本管理工具

项目组成员对项目的贡献度（%）

姓名; 主要工作; 贡献度. 洪旸; 任务系统、天气系统开发以及整体系统整合; 25%. 彭奕涛; UI模块开发与集成; 25%. 潘隆俊; 无人机模块开发与集成; 25%. 胡衍滨; 地形还原开发; 25%.

项目组各成员签字：